## Slide 1: AI4Trade Bot — Executive Briefing
Audit-Stichtag: 29. Mai 2026 | Quelle: Repository-Analyse

## Slide 2: Titel und Audit-Kontext
Projekt: `ai4trade-bot`, Dry-run Krypto-Signalgenerator fuer AI4Trade.
Repo-basierter Auditstichtag: 29. Mai 2026.
Bewertet wurden Code, CI, Docker, Monitoring, Doku und Tests.
Ziel: Bereitschaft fuer Betrieb und naechste Freigabeentscheidung bewerten.

## Slide 3: Gesamturteil
Starke Engineering-Basis mit `320` erfolgreichen Tests und vorhandener CI.
Gruen fuer beaufsichtigten Entwickler- und CI-Betrieb im `dry_run`.
Rot fuer unbeaufsichtigten Containerbetrieb gemaess aktueller Ops-Doku.
Rot fuer jeden Live- oder regulatorisch anspruchsvollen Einsatz.

## Slide 4: Was heute nachweislich gut funktioniert
Modulare Architektur fuer Markt-, Strategie-, Publishing- und Persistenzpfade.
SQLite mit WAL, Signalpersistenz und Audit-Log fuer Basis-Traceability.
CI mit Lint, Tests und Security-Scans.
Secret-Provider, Incident-Doku und Recovery-Doku sind vorhanden.

## Slide 5: Kritische Betriebsblocker
Kein aktiver `/health`-/`/metrics`-Endpoint im Default-Laufzeitpfad.
Docker-Healthcheck, Prometheus-Scraping und Ops-Doku erwarten diese Endpunkte trotzdem.
Monitoring- und Alerting-Stack ist fehlverdrahtet.
Requirements-Drift gefaehrdet reproduzierbare Builds.

## Slide 6: Wichtige Laufzeit- und Kontrollluecken
Default-Bitget-Pfad nutzt kein aktives Rate Limiting.
`SafetyGateway`, `PortfolioCircuitBreaker` und Execution-Pfade sind nicht im Main-Pfad aktiv.
Der Audit-Trail erfasst nicht den gesamten Signalpfad inklusive Retry- und Blockentscheidungen.
Task-Handling, WebSocket-Stream und Bridge-Pfade sind nur teilweise umgesetzt.

## Slide 7: Security- und Governance-Luecken
2FA ist fuer einen kuenftigen Live-Pfad latent und aktuell fail-open bei fehlendem Secret.
Certificate Pinning ist in der Standardkonfiguration wirkungslos.
Security-Scans in CI sind advisory, nicht blockierend.
README, Changelog und Ops-Doku sind nicht mehr durchgehend Source of Truth.

## Slide 8: Risikowirkung fuer das Projekt
Operative Blindheit: dokumentierte Betriebschecks koennen nicht verifiziert werden.
Lieferqualitaet: Build- und Dependency-Konsistenz ist nicht voll reproduzierbar.
Governance: Getestete Kontrollbausteine sind nicht automatisch aktive Kontrollbausteine.
Traceability: Fehlende Vollstaendigkeit erschwert Root-Cause-Analyse und Freigabeentscheidungen.

## Slide 9: Empfohlener 6-Wochen-Plan
Bis 2026-06-12: Endpunkte, Monitoring-Verdrahtung, Requirements, Rate Limiting, Doku.
Bis 2026-06-26: Safety-/Execution-Entscheidung, Recovery-Drill, Audit-Trail, Security-Gates.
Bis 2026-07-10: 2FA fail-closed, Certificate Pinning, klare Abgrenzung von Stubs.
Ressourcenvorschlag: Backend + DevOps + Security in kleiner Taskforce.

## Slide 10: Bereitschaftsentscheidung
Ja fuer lokalen und CI-gestuetzten `dry_run`-Entwicklungsbetrieb.
Nein fuer unbeaufsichtigten Docker-Dauerbetrieb gemaess heutigem Artefaktstand.
Nein fuer einen Live-Modus.
Empfehlung: Remediation-Welle freigeben und anschliessend einen fokussierten Re-Audit durchfuehren.